## Slide 1
ORAN DATA CENTER
01
Oran 数据中台阶段汇报
已跑通最小闭环，进入稳定迭代阶段（XHS主线 + TikTok并行）
已跑通最小闭环
XHS 主线可用
TikTok 并行接入
阶段同步版 · 2026-04-01
CLOSED LOOP
STRUCTURED
PRECISE
FORWARD
阶段同步口径：当前以线上可见能力和链路稳定性为主，量化KPI待测试体系完善后补充。

## Slide 2
ORAN DATA CENTER
02
执行摘要
这阶段核心不是做大而是做通：从概念验证进入可用阶段
本阶段结论
• 结论：项目已从“能演示”进入“可使用”，最小闭环具备持续迭代基础。
• 完成项：入口-二级页-搜索页链路已打通，核心交互和登录拦截稳定。
• 成熟度：当前处于V1可用阶段，优先做稳命中、补采和解释能力。
• 本次目标：阶段同步，不做超前承诺，明确下一阶段边界与节奏。
阶段价值
业务侧可直接演示完整路径
产品侧具备可迭代骨架
技术侧明确优化主线
跨平台扩展具备同构基础
EXEC SUMMARY
STRUCTURED
PRECISE
FORWARD
阶段同步口径：当前以线上可见能力和链路稳定性为主，量化KPI待测试体系完善后补充。

## Slide 3
ORAN DATA CENTER
03
已上线能力全景
从入口到洞察，核心链路已连续可用
闭环能力
• 首页：六平台入口和统一视觉入口已完成，可承载平台化叙事。
• XHS二级页：总量、趋势、行业入口协同，支持从看板到定位问题。
• 搜索三级页：品类/达人检索、排序分页、外链查看链路可跑通。
• 体验层：中英文、主题切换、登录拦截与会话衔接均已落位。
链路视图
入口层：平台分发
分析层：概览与趋势
检索层：结果与筛选
动作层：详情外链与回看
【请替换：首页 + 二级页 + 三级页拼图】
建议直接放白底产品截图，容器已做融合处理
阶段同步口径：当前以线上可见能力和链路稳定性为主，量化KPI待测试体系完善后补充。

## Slide 4
ORAN DATA CENTER
04
可演示能力（能看 / 能搜 / 能定位）
围绕真实使用动作组织能力，而非功能堆砌
演示要点
• 能看：二级页提供总量和趋势窗口，可快速建立盘面认知。
• 能搜：三级页支持关键词与达人双入口，排序与分页流程顺畅。
• 能定位：行业入口可直达目标搜索，减少反复跳转成本。
• 能回链：结果支持外链原文，便于业务和运营做二次判断。
讲解提示
先演示二级页总览
再演示搜索筛选过程
最后展示结果与外链
建议控制在45秒内
【请替换：二级页 + 搜索页关键画面】
建议直接放白底产品截图，容器已做融合处理
阶段同步口径：当前以线上可见能力和链路稳定性为主，量化KPI待测试体系完善后补充。

## Slide 5
ORAN DATA CENTER
05
当前不足与根因
问题已识别且可拆解，下一步按优先级逐项收敛
主要问题
• 命中稳定性不足：大词、长尾词在不同时间窗口表现波动。
• 字段完整性不均：互动和达人相关字段存在批次差异。
• 性能体验波动：冷启动与重查询场景下等待时间偏长。
• 解释能力薄弱：结果为什么出现、数据新鲜度展示不够直观。
根因拆解
召回策略覆盖不足
补采队列受限额影响
字段来源链路不均衡
缓存与SQL策略待优化
ROOT CAUSE MAP
STRUCTURED
PRECISE
FORWARD
阶段同步口径：当前以线上可见能力和链路稳定性为主，量化KPI待测试体系完善后补充。

## Slide 6
ORAN DATA CENTER
06
下一阶段主线A（XHS深耕）
先把命中和补采做稳，再补齐可解释层
优先动作
• 命中增强：扩大关键词裂变与宽匹配覆盖，减少空结果场景。
• 补采闭环：低命中或老化触发补采，回填后再读取主结果。
• 并发治理：同词请求合并，避免重复调用上游接口。
• 解释层补齐：在结果页显示命中说明与数据新鲜度提示。
阶段产出
空结果比例可见下降
字段缺失率逐步收敛
解释信息可被业务读懂
接口成本可持续控制
【请替换：搜索结果页命中与解释层截图】
建议直接放白底产品截图，容器已做融合处理
阶段同步口径：当前以线上可见能力和链路稳定性为主，量化KPI待测试体系完善后补充。

## Slide 7
ORAN DATA CENTER
07
TikTok并行策略
按同构原则并行接入，不拖慢XHS主线节奏
并行原则
• 字段同构优先：内容、达人、互动、发布时间等先对齐核心字段。
• 页面最小闭环：先提供可进入的轻量总览与基础搜索能力。
• 交互模型复用：尽量沿用XHS交互，降低学习和维护成本。
• 迭代策略：先可用再做深，不一次性扩张全部分析模块。
分阶段推进
Phase 1：接入与映射
Phase 2：总览与检索
Phase 3：品牌达人深化
Phase 4：与XHS统一运营视角
【请替换：TikTok轻量总览与搜索页截图】
建议直接放白底产品截图，容器已做融合处理
阶段同步口径：当前以线上可见能力和链路稳定性为主，量化KPI待测试体系完善后补充。

## Slide 8
ORAN DATA CENTER
08
里程碑与协同需求
按M1/M2/M3推进，阶段目标可检视、可复盘
阶段节奏
• M1：命中优化与数据质量面板上线，先确保基础稳定可解释。
• M2：品牌/达人分析增强上线，提升业务侧分析效率。
• M3：TikTok轻量能力上线，形成跨平台并行能力雏形。
• 协同点：接口配额、字段口径、联调窗口要提前锁定。
协同关注
接口配额与上游节奏
字段映射与口径一致
联调窗口与责任人
版本验收与回归机制
【请替换：里程碑看板或联调排期截图】
建议直接放白底产品截图，容器已做融合处理
阶段同步口径：当前以线上可见能力和链路稳定性为主，量化KPI待测试体系完善后补充。

## Slide 9
ORAN DATA CENTER
09
收尾结论
本阶段先证明“做得通”，下一阶段聚焦“做得稳、做得深”
一句话总结
• 我们已经完成最小闭环验证：链路可演示、能力可复用、方向可持续。
• 下一阶段坚持聚焦：XHS主线做深，TikTok并行做轻，不盲目扩张。
• 节奏原则不变：先稳定再增强，先可解释再规模化。
• 本次同步的价值是统一认知和节奏，为后续协同减少偏差。
下阶段协同节奏
每周同步：问题与进展
双周复盘：阶段目标达成
关键变更：先对齐再执行
对外口径：以已上线能力为准
NEXT STEP
STRUCTURED
PRECISE
FORWARD
阶段同步口径：当前以线上可见能力和链路稳定性为主，量化KPI待测试体系完善后补充。